**Забайкальский край**

**Совет сельского поселения «Нижнецасучейское»**

РЕШЕНИЕ

село Нижний Цасучей

 «22» декабря 2017 года № 24

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения «Нижнецасучейское» на 2018-2022 годы**

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Нижнецасучейское», Совет сельского поселения «Нижнецасучейское» РЕШИЛ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды сельского поселения «Нижнецасучейское» на 2018-2022 годы (прилагается).

2. Главному бухгалтеру администрации сельского поселения «Нижнецасучейское» предусмотреть в бюджете сельского поселения «Нижнецасучейское» финансирование мероприятий данной программы.

 3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) на информационных стендах сельского поселения «Нижнецасучейское» и на официальном сайте сельского поселения «Нижнецасучейское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после опубликования (обнародования).

Глава сельского

поселения «Нижнецасучейское» Л.М. Степанов

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «НИЖНЕЦАСУЧЕЙСКОЕ»

**Формирование современной городской среды сельского поселения «Нижнецасучейское» на 2018-2022 годы**

Нижний Цасучей 2017 г.

 УТВЕРЖДЕНА

 Решением Совета

 сельского поселения «Нижнецасучейское»

 от «22» декабря 2017 г. № 24

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в сельском поселении «Нижнецасучейское» на 2018-2022 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительПрограммы | Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет глава администрации сельского поселения «Нижнецасучейское». |
| Участники Программы | Администрация сельского поселения «Нижнецасучейское» муниципального района «Ононский район» Забайкальского края, жители села Нижний Цасучей |
| Цели Программы | Цель Программы:- повышение уровня благоустройства общественных территорий, а также дворовой территорий многоквартирного дома села Нижний Цасучей |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются:- улучшение технического состояния придомовой территории многоквартирного дома;- обустройство мест общего пользования и массового пребывания населения на территории сельского поселения «Нижнецасучейское». |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - повышение доли отремонтированных мест общего пользования и массового пребывания населения |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы.  |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансовых средств - тыс. руб., из них: федеральный бюджет – тыс. руб.;краевой бюджет – тыс. руб.;местный бюджет – тыс. руб.;внебюджетные источники – тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Обеспечение комфортных условий для проживания и отдыха населения на территории сельского поселения «Нижнецасучейское» |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы**

1.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы ремонта и благоустройства дворовой территории, а также мест массового пребывания населения

 На территории сельского поселения «Нижнецасучейское» имеется 1 многоквартирный дом, который нуждается в благоустройстве. Площадь жилого дома составляет 1548,5 кв. м.

 Общая площадь территории сельского поселения «Нижнецасучейское» на конец 01.08.2017 года составляет 1869,4 га,

 Количество муниципальных территорий общего пользования – 19 ед., площадь составляет 20,24 га. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования составляет 0 % от общего количества таких территорий.

Благоустройство дворовой территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности в темное время суток.

Важнейшей задачей администрации сельского поселения «Нижнецасучейское» является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды сельского поселения «Нижнецасучейское» на 2018-2022 годы», которой предусматривается целенаправленная работа по следующим направлениям:

- ремонт дворовых проездов, в том числе места стоянки автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных дорог.

- максимальное сохранение существующих малых архитектурных форм (установка скамеек, урн для мусора);

- установка беседок;

- озеленение дворовых территорий;

- ремонт и восстановление дворового освещения;

- оборудование детских и спортивных площадок;

- благоустройство территорий общего пользования и мест массового отдыха населения.

 *Состояние сектора благоустройства дворовых территорий сельского поселения «*Нижнецасучейское*»*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами), ед. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения сельского поселения), % | 100 |  |  |  |  |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2018- 2022 годы*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Год реализации**  | **Адрес** | **Вид работ** | **Финансовое обеспечение, тыс. руб.** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  | 2018 год | 1) ул. Комсомольская д. № 37,  | - Ремонт дворовых проездов- Освещение дворовых территорий- установка урн для мусора- Оборудование детской площадки- Озеленение  |  |

*Освещение*

 На данный момент в сельском поселении «Нижнецасучейское» осветительное оборудование дворовой территорий и мест массового отдыха отсутствует.

 Для достижения цели развития сельского поселения «Нижнецасучейское» и повышения качества жизни населения, пространственная среда должна отвечать потребностям жителей, быть экологически безопасной, эстетически привлекательной и комфортной.

      Светотехника в наши дни - это важный компонент функциональной организации среды обитания человека. Освещение внутриквартальных территорий - это не только комфорт и безопасность людей в темное время суток, но и инструмент, позволяющий модернизировать эстетическое восприятие городской среды.

      В темное время суток повышается вероятность противоправных действий, что необходимо учитывать при организации освещения жилых районов.

 В результате реализации Программы ожидается существенно улучшить освещенность сельского поселения, и как следствие, повысить уровень безопасности населения и улучшить условия проживания.

*Озеленение*

Необходимость поддержания устойчивого функционирования зеленых насаждений обусловлена рядом факторов:

 - участием зеленых насаждений в формировании городской среды, городского ландшафта;

     - санитарно – гигиеническая и микроклиматическая роль зеленых насаждений, которые защищают от транспортного и других шумов, выхлопных газов и пыли, регулируют температурно – влажностный, радиационный и ветровой режимы в пределах объекта и прилегающих территорий, обогащают воздух кислородом и поглощают вредные примеси;

     - рекреационная роль - зеленые насаждения (сады, парки, бульвары, скверы и т.д.) являются одними из наиболее привлекательных мест отдыха в условиях интенсификации производственной деятельности человека, ускорения темпа жизни и возникновения психологического перенапряжения с одновременным снижением физических нагрузок, иммунитета и ухудшения состояния здоровья населения.

 Реализация Программы позволит существенно улучшить экологическую обстановку.

*Установка малых архитектурных форм*

 В перечень мероприятий по благоустройству также входит установка скамеек, беседок и урн для мусора.

 В настоящее время в местах массового пребывания и отдыха населения не хватает урн, беседок и скамей.

 Установки малых архитектурных форм (скамьи, беседки и урны) позволит предотвратить захламление территорий, а также создаст общественное пространство для жителей села.

*Оборудование детских и спортивных площадок*

В последние годы на территории села проводятся работы по благоустройству, которые практически не затронули благоустройства дворовой территорий, территорий массового отдыха.

Актуальность решения сложившейся проблемы программным методом обусловлена рядом социальных факторов, связанных с организацией досуга детей дошкольного и школьного младшего и среднего возраста.

Обеспечение создания комфортных условий для здорового активного отдыха и развития детей, повышение уровня благоустроенности придомовых территорий являются одними из приоритетных направлений социально-экономического развития сельского поселения «Нижнецасучейское».

Детские игровые комплексы - это не просто набор игровых элементов, но и среда обитания ребенка, которая является решающей в формировании фундамента физического и психологического здоровья детей, способствует созданию благоприятных условий саморазвития, эстетического воспитания подрастающего поколения.

Увеличение количества детских игровых и спортивных площадок позволит детям иметь больше возможностей вне дома и школы, играть и общаться друг с другом, познавать основные правила нравственного и социального поведения.

Одним из важнейших требований к детской игровой и спортивной площадке и всем видам оборудования на ней является обеспечение максимальной безопасности.

Грамотно разработанная детская и спортивная площадка способствует правильному физическому развитию, оздоровлению и воспитанию подрастающего поколения.

Отсутствие оборудованных детских игровых и спортивных площадок отрицательно сказывается как на физическом и психологическом развитии подрастающего поколения, так и в целом на уровне благоустроенности и внешнем облике нашего города.

Пустующие придомовые территории чаще всего занимают стоянки автотранспорта и всевозможные торговые павильоны, в то время как детям дошкольного и школьного младшего и среднего возраста приходится проводить свой досуг в местах, совершенно для этого не приспособленных, а порой и небезопасных для жизни и здоровья.

В целях обеспечения условий для отдыха, оздоровления и занятости детей в сельском поселении необходимо решить задачу благоустройства детских игровых и спортивных площадок на территории села.

Таким образом, эффективное решение задачи благоустройства территорий села детскими игровыми и спортивными площадками без использования программного подхода не предоставляется возможным.

*Благоустройство территорий общего пользования и мест массового отдыха населения*

Одним из факторов, формирующих положительный имидж села, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования, как следствие, повышение качества жизни населения муниципального образования.

В настоящее время имеющиеся места массового отдыха населения, расположенные на территории сельского поселения «Нижнецасучейское», не обеспечивают растущие потребности жителей и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству.

В рамках реализации мероприятий программы запланированы работы по созданию условий для активного (обустройство детских и спортивных площадок и т.д.) и тихого отдыха жителей (установка скамеек, урн, разбитие газона и цветников).

Запланированы мероприятия по созданию современных детских игровых и спортивных площадок и установке безопасного оборудования на существующих детских и спортивных игровых площадках, что позволит занять, и обеспечить здоровый образ жизни детей младшего возраста.

В целях улучшения уличного освещения на детских и спортивных площадках и вдоль пешеходных дорожек, где ранее отсутствовало нормальное уличное освещение, будут установлены дополнительные светильники.

В 2018-2022 годах запланированы комплексные мероприятия по благоустройству 19 общественных территорий:

1) благоустройство площади им. Ленина.

2) благоустройство ул. Комсомольская.

3) благоустройство ул. Комарова.

4) благоустройство территории районного цента досуга.

5) благоустройство детской игровой площадки по ул. Школьная

6) благоустройство стадион по ул. Комсомольская.

7) благоустройство хоккейной площадки.

8) благоустройство ул. Весенняя (устройство детской игровой площадки).

9) благоустройство ул. Юбилейная (территория церкви).

10) благоустройство дворовой территории здания сельской администрации, ул. Комсомольская.

11) благоустройство ул. Ленина территория около детского сада Тополек № 1.

12) благоустройство устройство автостоянки по ул. Комсомольская около здания полиции.

13) благоустройство ул. Ленина устройство площадки детской спортивной площадки в районе дома № 48.

14) благоустройство ул. Коммунальная территория около детского сада Тополек № 2.

15) благоустройство ул. Пельменева устройство автостоянки около детской школы искусств.

16) изготовление табличек с наименованием улиц и номерами домов.

17) благоустройство мемориала боевой Славы ул. Комсомольская.

18) благоустройство ул. Магистральная (заезд в село Нижний Цасучей)

19) изготовление табличек с наименованием улиц и номерами домов.

Использование программно-целевого метода для решения проблемы благоустройства, развития и обустройства мест массового отдыха населения сельского поселения «Нижнецасучейское» позволит создать условия для максимально эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для достижения поставленной в рамках настоящей Программы цели.

*Адресный перечень общественных территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве в 2018-2022 годы*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Год реализации** | **Адрес** | **Вид работ** | **Финансовое обеспечение, тыс. руб.** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| 1 | 1. год
 | 1. ул. Комсомольская
2. благоустройство стадиона ул. Комсомольская
3. ул. Магистральная

4) мемориал боевой Славы ул. Комсомольская | 1.1) устройство пешеходных дорожек 1.2) освещение1.3) установка урн1.4) устройство дорожных знаков 1.5) устройство пешеходных переходов (район площадь им. Ленина, РЦД, сбербанк России)2.1) ограждение2.2) озеленение2.3) освещение2.4) укладка искусственного покрытия2.5) устройство общедоступных тренажеров2.6) устройство площадок для проведения волейбольных, баскетбольных и минифутбольных игр, установка трибун для болельщиков 2.7) установка скамеек, урн2.8) установка детской игровой площадки3.1) озеленение, 3.2)ограждение зеленой зоны 3.3) заезд в село Нижний Цасучей3.4) тротуарные дорожки4.1) замена тротуарной литки4.2) реконструкция скульптуры «Рабочий и колхозница» |  |
| 2 | 2019 год | 1) ул. Комарова; 2) территория клуба ул. Комсомольская1. хоккейная площадка;
2. ул. Весенняя (пустырь)
 | * 1. подъезд к зданию администрации МР «Ононский район», к МФЦ «Мои документы»;
	2. устройство тротуаров
	3. устройство и ограждение зеленой зоны
	4. посадка саженцев
	5. установка цветников
	6. устройство детской игровой площадки

2.1) устройство пешеходных дорожек;2.2) ремонт крыльца2.3) ремонт детской игровой площадки 2.4) установка скамеек, урн2.5) озеленение3.1) ремонт (замена) ограждения3.2) устройство игрового оборудования 3.3) покрытие – асфальтобетонное 3.4) строительство раздевалки4.1) озеленение 4.2) ограждение зеленой зоны4.3) устройство детской игровой площадки, тренажеров |  |
| 3 | 2020 год | 1) ул. Ленина (детский сад «Тополек» № 1);2) ул. Коммунальная (детский сад «Тополек» № 2)3)ул. Пельменева (детская школа искусств)1. сельское поселение территория сельского поселения «Нижнецасучейское»
 | * 1. подъезд к детскому саду «Тополек» (путем асфальтирования) по ул. Ленина от дома № 1 до перекрестка с ул. Строителей;
	2. устройство тротуарных дорожек по ул. Ленина от дома № 1 до перекрестка с ул. Строителей;
	3. устройство автостоянки напротив детского сада
	4. устройство пешеходного перехода
	5. освещение
	6. установка урн

2.1) подъезд к детскому саду «Тополек» (путем асфальтирования) по ул. Коммунальная от дома № 1 до перекрестка с ул. Магистральная;* 1. устройство тротуарных дорожек по ул. Коммунальная от дома № 1 до перекрестка с ул. Магистральная;
	2. устройство автостоянки напротив детского сада
	3. устройство пешеходного перехода
	4. освещение
	5. установка урн
	6. подъезд к детскому саду «Тополек» (путем асфальтирования) по ул. Победы
	7. устройство автостоянки с по ул. Победы

3.1) подъезд к детской школе искусств по ул. Пельменева от перекрестка с ул. Комсомольская до перекрестка с ул. Мира (путем асфальтирования),3.2) устройство автостоянки3.3) установка урн4)изготовление и размещение табличек: наименование улиц и номера домов |  |
| 4 | 2021 год | 1) ул. Комсомольская территория здания администрации сельского поселения;2) ул. Комсомольская площадь им. Ленина3)ул. Юбилейная (территория церкви) 4)кладбище сельского поселения | * 1. подъезд к зданию путем асфальтирования
	2. устройство автостоянки
	3. ремонт лестницы
	4. устройство цветников
	5. тротуарные дорожки

2.1) ограждение2.2) освещение2.3) устройство цветников2.4) тротуарная дорожка2.5) установка скамеек, урн2.6) реконструкция памятника ВИ Ленина2.7) укладка тротуарной плитки3.1) строительство сквера, ограждение3.2) озеленение3.3) освещение3.4) ремонт летнего водопровода3.5) установка скамеек4.1) ограждение4.2) устройство контейнерной площадки4.3) ограждение Часовни около кладбища4.4) устройство парковочных мест4.5) насаждение тополей вокруг ограждения |  |
| 5 | 2022 год | 1) ул. Комсомольская (напротив здания полиции);2) ул. Ленина (пустырь напротив дома № 48)3) ул. Школьная – детская игровая площадка | 1.1) строительство автостоянки напротив здания полиции;2.1) устройство детской игровой площадки2.2) ограждение2.3) озеленение.3.1) ограждение 3.2) ремонт 3.3) поднятие и разравнивание грунта 3.4) освещение3.5) установка фонтана |  |

**Раздел 2. Перечень приоритетов муниципальной программы**

Основным приоритетом реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния территорий многоквартирного дома и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

**Раздел 3. Цель и задачи муниципальной программы**

Целью реализации Программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству территорий многоквартирного дома, а также мест массового пребывания населения входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

- архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт дворовых проездов, ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение детских площадок);

- реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

- освещение территорий при наличии технической возможности;

- размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект.

Основными задачами Программы являются:

 - улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов;

 - обустройство мест общего пользования и массового пребывания населения на территории сельского поселения «Нижнецасучейское».

**Раздел 4. Сроки и этапы реализации**

Срок реализации Программы – 2018-2022 годы, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы.

**Раздел 5. Перечень мероприятий программы**

 Программой предусмотрена реализация трех направлений:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустройство муниципальных территорий общего пользования;

- обустройство мест массового отдыха населения.

 Перечень основных мероприятий Программы изложен в приложении №3.

**Раздел 6. Бюджетное обеспечение муниципальной программы**

6.1. Реализацию Программы предполагается осуществить путем предоставления в установленном порядке субсидий из краевого и федерального бюджетов бюджетам муниципальных образований.

Общая потребность в ресурсах на реализацию программных мероприятий составляет - тыс. руб. из них:

- федеральный бюджет – тыс. руб.;

- краевой бюджет – тыс. руб.;

- местный бюджет – тыс. руб.;

- внебюджетные источники – тыс. руб.

 Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2018-2022 годы представлено в приложении №4.

 6.2. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- освещение дворовых территорий;

- установка урн;

- установка скамеек.

 6.3. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- оборудование детских и спортивных площадок;

- озеленение.

- оборудование автомобильных парковок

- ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при необходимости);

- снос строений и сооружений вспомогательного использования, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме;

- устройство пандуса;

- устройство контейнерной площадки.

 6.4. Форма и минимальная доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий:

% - средства бюджета Забайкальского края;

% - средства городского бюджета администрации городского поселения «Нерчинское»;

% - средства федерального бюджета;

% - средства из внебюджетных источников.

Денежные средства собственников помещений привлекаются при наличии соответствующего решения общего собрания собственников помещений, оформленного в строгом соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

*Форма и доля трудового участия.*

Доля трудового участия:

Определяется как количество человек, привлекаемых для выполнения видов работ;

Форма трудового участия:

 - выполнение заинтересованными лицами, организациями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора); покраска оборудования, озеленение территории (посадка деревьев, кустарников); охрана объекта;

- предоставление строительных материалов, техники и пр.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и её работников.

 6.5. Форма и минимальная доля финансового и трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Доля финансового участия определяется как доля софинансирования (в процентах от стоимости выполнения работ);

Денежные средства заинтересованных лиц привлекаются при наличии соответствующего решения общего собрания собственников помещений, оформленного в строгом соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

*Форма и доля трудового участия.*

Доля трудового участия:

Определяется как количество человек, привлекаемых для выполнения видов работ;

Форма трудового участия:

- выполнение заинтересованными лицами, организациями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора); покраска оборудования, озеленение территории (посадка деревьев, кустарников); охрана объекта;

- предоставление строительных материалов, техники и пр.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и её работников.

 6.6. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального и дополнительного перечней работ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Един. изм. | Стоимость един., руб. | Стоимость един., руб. с НДС |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **Минимальный перечень работ по благоустройству территорий** |
| 1 | Установка дорожного бордюра БР 100.30.15 | м.п. | 1324 | 1562,32 |
| 2 | Установка дорожного бордюра БР 100.30.18 | м.п. | 1446 | 1706,28 |
| 3 | Установка дорожного бордюра БР 100.20.8 | м.п. | 823 | 971,14 |
| 4 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных покрытий толщиной до 5 см | 1м2 | 163 | 192,34 |
| 4 | Устройство основания из щебня толщиной 10 см | м2 | 304 | 358,72 |
| 5 | Устройство основания из щебня толщиной 15 см | м2 | 404 | 476,72 |
| 6 | Устройство покрытия толщиной 5 см из пористой мелкозернистой асфальтобетонной смеси | м2 | 504 | 594,72 |
| 7 | Устройство покрытия толщиной 5 см из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки II тип Б  | м2 | 528 | 623,04 |
| 8 | Устройство выравнивающего слоя из пористой мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки II | тн. | 4547 | 5365,46 |
| 9 | Устройство искусственных неровностей из асфальтобетона | м2 | 1097 | 1294,46 |
| 10 | Замена горловины колодца со стоимостью люка | 1 | 6496 | 7665,28 |
| 10 | Установка скамьи на железобетонных ножках | 1 | 9174,58 | 10826 |
| 11 | Установка урны деревянной с ж/б основанием | 1 | 4468,64 | 5273 |
| 12 | Стоимость светодиодного светильника 40Вт над подъездами и с торца жилого дома | ед. | 6355,93 | 7500 |
| 13 | Оборудование электроосвещения с установкой опор освещения | м | 6055,71 | 7145,74 |
| 14 | Разработка дизайн - проектов, сметной документации | 1 двор | 7642,03 | 9017,6 |
| **Дополнительный перечень работ по благоустройству** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обустройство детской игровой площадки |   |   |   |
| 1.1. | Площадка малая |   |   |   |
|   | качалка - балансир | Шт. | 13 260,00 | 15 646,80 |
|   | качели на металлических стойках  | Шт. | 4 800,00 | 5 664,00 |
|   | песочница  | Шт. | 8 580,00 | 10 124,40 |
|   | горка | Шт. | 34 008,00 | 40 129,44 |
|   | домик - беседка  | Шт. | 44 850,00 | 52 923,00 |
| 1.2. | Средняя площадка |   |   |   |
|   | качалка - балансир | Шт. | 13 260,00 | 15 646,80 |
|   | качели на металлических стойках  | Шт. | 4 800,00 | 5 664,00 |
|   | песочница  | Шт. | 8 580,00 | 10 124,40 |
|   | горка | Шт. | 34 008,00 | 40 129,44 |
|   | домик - беседка  | Шт. | 44 850,00 | 44 850,00 |
|   | детский игровой комплекс мини | Шт. | 98 436,00 | 98 436,00 |
| 1.3. | Большая площадка |   |   |   |
|   | качалка - балансир | Шт. | 13 260,00 | 15 646,80 |
|   | качели на металлических стойках  | Шт. | 4 800,00 | 5 664,00 |
|   | песочница  | Шт. | 8 580,00 | 10 124,40 |
|   | горка | Шт. | 34 008,00 | 40 129,44 |
|   | домик - беседка  | Шт. | 44 850,00 | 52 923,00 |
|   | детский игровой комплекс  | Шт. | 98 436,00 | 116 154,48 |
|   | гимнастический городок | Шт. | 65 208,00 | 76 945,44 |
|   | Ударопоглащающее покрытие | 1м2 | 1 108,00 | 1 307,44 |
| 2. | Зеленые насаждения |   |   |   |
|   | Вырезка сухих веток и мелкой суши на деревьях лиственных пород с диаметром ствола до 35см | 1 дерево | 342,20 | 403,80 |
|   | Фигурная обрезка дерева высотой до 5 метров | 1 дерево | 291,46 | 343,92 |
| 3 | Устройство контейнерной площадки на 3 контейнера для накопления ТКО | 1 | 81495,76 | 96 165,00 |

**Раздел 7. Результативность муниципальной программы**

Для контроля программных мероприятий определены целевые индикаторы, характеризующие прямой эффект от реализации программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Ожидаемый конечный результат |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Доля придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий  | % | 100 |  |  |  |  |
| Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования  | % | 27 | 47 | 67 | 80 | 100 |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | % | 16 | 19 | 21 | 22 | 26 |
| Доля проведенных ремонтных работ дворовых проездов от общего количества, нуждающихся в ремонте дворовых проездов | % | 26 | 44 | 63 | 81 | 100 |
| Доля освещенных дворовых территорий от общего количества нуждающихся в освещении дворовых территорий | % | 26 | 44 | 63 | 81 | 100 |
| Доля установленных урн для мусора и скамей, от общего количества планируемых к установке скамей и урн. | % | 26 | 44 | 63 | 81 | 100 |
| Доля оборудованных детских и спортивных площадок от общего количества нуждающихся в оборудовании площадок | % | 26 | 44 | 63 | 81 | 100 |
| Количество установленных беседок  | Ед. |  |  |  |  |  |
| Доля озелененных дворовых территорий от общего количества нуждающихся в озеленении дворовых территорий | % | 26 | 44 | 63 | 81 | 100 |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 В рамках реализации муниципальной Программы планируется:

 - провести ремонт 1 ед. дворовой территории многоквартирного дома общей площадью 2771., кв. м;

 - оборудовать 1 детских и спортивных площадки;

 - увеличить площадь зеленых насаждений – 0,02 га ;

 - ремонт 1222 кв. м. дворовых проездов;

 - установить 4 скамейки и 3 урны для мусора;

 - установить 1 беседка;

 - благоустроить 19 ед. общего пользования и массового пребывания населения;

**Раздел 8. Описание рисков реализации муниципальной программы, в том числе не достижения целевых показателей, а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации**

При реализации муниципальной Программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

|  |  |
| --- | --- |
| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| Изменение действующего законодательства в сфере реализации муниципальной программы. | Проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в действующем  законодательстве, внесение изменений в муниципальную программу. |
| Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы. | Определение приоритетов для первоочередного финансирования. |
| Несоответствие фактически достигнутых показателейэффективности реализации муниципальной программы запланированным. | Проведение ежеквартального мониторинга и оценки эффективности  реализации мероприятий муниципальной программы, анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей от  запланированных, оперативная разработка и реализация мер, направленных  на повышение эффективности реализации  мероприятий муниципальной программы. |
| Средняя социальная активность населения, отсутствие массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий | Обоснование социальной направленности проекта и проведение эффективных мероприятий (информированность населения о проблемах муниципального образования, путях их решения, возможных формах его участия в решении вопросов местного самоуправления)  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Приложение № 3

 к муниципальной программе

 **«Формирование современной городской**

 **среды сельского поселения «Нижнецасучейское»**

 **на 2018-2022 годы**

**ПЕРЕЧЕНЬ**

 **основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения «Нижнецасучейское» на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| **Задача 1. Благоустройство дворовой территории по улицам: 1)** МКД - *ул. Комсомольская, д. № 37.* |
| 1.1 Ремонт дворовых проездов1.2 Освещение 1.3 Установка скамеек, урн для мусора1.4 Оборудование детских и спортивных площадок1.5 Озеленение 1.6 ремонт крыльца1.7 ограждение | Администрация сельского поселения «Нижнецасучейское» | 2018 | 2018 | - увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов;- улучшение внешнего облика села;- достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти | -улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов;- совершенствование жилищно-коммунального хозяйства села;- поддержание санитарного порядка на территории поселения;- обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками | Доля придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий  |
| **Задача 2. Благоустройство территорий общего пользования:** **2*)*** *ул. Комсомольская;* **3)** *ул. Комсомольская – благоустройство стадиона; 4) ул. Комсомольская – мемориал боевой Славы; 5) ул. Магистральная (заезд в село Нижний Цасучей).* |
| 2.1. устройство пешеходных дорожек;2.2. освещение2.3 установка скамеек, урн2.4 устройство дорожных знаков2.5 ограждение2.6 озеленение 2.7 укладка искусственного покрытия 2.8 устройство общедоступных тренажеров2.9 устройство площадок для проведения волейбольных, баскетбольных и минифутбольных игр, установка трибун для болельщиков2.10 установка детской игровой площадки2.11 реконструкция скульптуры «Рабочий и колхозница»2.12 укладка тротуарной плитки | Администрация сельского поселения «Нижнецасучейское» | 2018 | 2018 | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования;- улучшение внешнего облика поселения и мест массового пребывания населения;- достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. | - улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей села Нижний Цасучей  | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |
| **Задача 3. Благоустройство территорий общего пользования: 1)** *ул. Комарова;* **2)** *ул. территория районного дома досуга ул. Комсомольская;* **3)** *хоккейная площадка ул. Комсомольская; 4)Весенняя (пустырь для благоустройства)*  |
| 3.1 Асфальтирование проезжей части3.2 устройство тротуаров3.3 устройство и ограждения зеленой зоны, посадка саженцев3.4 установка цветников3.5 устройство пешеходных дорожек3.6 ремонт крыльца3.7 ремонт детской игровой площадки3.8 установка скамеек, урн3.9 ремонт (замена) ограждения3.10 устройство игрового оборудования3.11 покрытие асфальтобетонного в хоккейной коробке 3.12 строительство раздевалки (около хоккейной коробки) | Администрация сельского поселения «Нижнецасучейское» | 2019 | 2019 | - увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов;- улучшение внешнего облика поселения;- достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти | -улучшение технического состояния общественных территорий;- совершенствование жилищно-коммунального хозяйства поселения;- поддержание санитарного порядка на территории села;- обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования  |
| **Задача 4. Благоустройство территорий общего пользования:** **1)** *ул. Ленина (напротив детского сада «Тополек» № 1);* **2)** *ул. Коммунальная (напротив детского сада «Тополек» № 2);* **3)** *ул. Пельменева (детская школа искусств) 4) изготовление табличек с наименованием улиц и номеров домов* |
| 4.1. асфальтирование участка проезжей части:- подъезд к детскому саду № 1 по ул. Ленина от дома № 1 до перекрестка с ул. Строителей;- подъезд к детскому саду № 2 по ул. Коммунальная от дома № 1 до перекрестка с ул. Магистральная- подъезд к детскому саду № 2 по ул. Победа от ул. Пионерская до ул. Свободы4.2. устройство тротуарных дорожек:- по ул. Ленина от дома № 1 до перекрестка с ул. Строителей;- по ул. Коммунальная от дома № 1 до перекрестка с ул. Магистральная4.3. Устройство автостоянки4.4 устройство пешеходного перехода 4.5 освещение4.6 установка урн4.7 изготовление табличек с наименованием улиц и номеров домов | Администрация сельского поселения «Нижнецасучейское» | 2020 | 2020 | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования;- улучшение внешнего облика поселения и мест массового пребывания населения;- достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. | - улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей сельского поселения  | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |
| **Задача 5. Благоустройство территорий общего пользования: 1)** *ул. Комсомольская (территория здания администрации сельского поселения)* **2)** *ул. Комсомольская (площадь им. Ленина);* **3)** *ул. Юбилейная (территория церкви);* **4)** *поселковое кладбище.* |
| 5.1 подъезд к администрации с/п (асфальтирование)5.2 устройство автостоянки5.3 Установка скамеек, урн для мусора5.4 устройство цветников5.5 освещение5.6 тротуарная дорожка 5.7 ремонт лестницы5.8 ограждение5.9 строительство сквера, ограждение5.10 ремонт летнего водопровода 5.11 устройство контейнерной площадки5.12 озеленение  | Администрация сельского поселения «Нижнецасучейское» | 2021 | 2021 | - увеличение доли отремонтированных общественных территорий;- улучшение внешнего облика поселения;- достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти | -улучшение технического состояния общественных территорий;- совершенствование жилищно-коммунального хозяйства поселения;- поддержание санитарного порядка на территории поселения;- обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования  |
| **Задача 6. Благоустройство территорий общего пользования:** **1)** *ул. Комсомольская (напротив здания полиции);* **2)** *ул. Ленина (пустырь напротив дома № 48); 3) ул. Школьная (детская игровая площадка).* |
| 6.1. ограждение;6.2. озеленение;6.3. устройство детской игровой площадки6.4 устройство спортивной площадки6.5 строительство автостоянки напротив полиции6.6 установка искусственного покрытия  | Администрация сельского поселения «Нижнецасучейское» | 2022 | 2022 | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования;- улучшение внешнего облика поселения и мест массового пребывания населения;- достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. | - улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей села Нижний Цасучей  | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**