**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Забайкальский край**

**Администрация сельского поселения «Нижнецасучейское»**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

село Нижний Цасучей

 «25» августа 2020 года № 125

**О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды сельского поселения «Нижнецасучейское» на 2018-2024 годы**

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Нижнецасучейское», Совет сельского поселения «Нижнецасучейское» РЕШИЛ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды сельского поселения «Нижнецасучейское» на 2018-2024 годы (прилагается).

 2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) на информационных стендах сельского поселения «Нижнецасучейское» и на официальном сайте сельского поселения «Нижнецасучейское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения

«Нижнецасучейское» Л.М. Степанов

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «НИЖНЕЦАСУЧЕЙСКОЕ»

**Формирование современной городской среды сельского поселения «Нижнецасучейское» на 2018-2024 годы**

Нижний Цасучей 2020 г.

 УТВЕРЖДЕНА

 Постановлением Главы

 сельского поселения «Нижнецасучейское»

 от «25» 08 2020 г. № 125

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в сельском поселении «Нижнецасучейское» на 2018-2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительПрограммы | Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет глава администрации сельского поселения «Нижнецасучейское». |
| Участники Программы | Администрация сельского поселения «Нижнецасучейское» муниципального района «Ононский район» Забайкальского края, жители села Нижний Цасучей |
| Цели Программы | Цель Программы:- повышение уровня благоустройства общественных территорий, а также дворовой территорий многоквартирного дома села Нижний Цасучей |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются:- улучшение технического состояния придомовой территории многоквартирного дома;- обустройство мест общего пользования и массового пребывания населения на территории сельского поселения «Нижнецасучейское». |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - повышение доли отремонтированных мест общего пользования и массового пребывания населения |
| Срок реализации Программы | 2018-2024 годы.  |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансовых средств - тыс. руб., из них: федеральный бюджет – тыс. руб.;краевой бюджет – тыс. руб.;местный бюджет – тыс. руб.;внебюджетные источники – тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Обеспечение комфортных условий для проживания и отдыха населения на территории сельского поселения «Нижнецасучейское» |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы**

1.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы ремонта и благоустройства дворовой территории, а также мест массового пребывания населения

 На территории сельского поселения «Нижнецасучейское» имеется 1 многоквартирный дом, который нуждается в благоустройстве. Площадь жилого дома составляет 1548,5 кв. м.

 Общая площадь территории сельского поселения «Нижнецасучейское» на 01.01.2020 года составляет 1869,4 га,

 Количество муниципальных территорий общего пользования – 15 ед., площадь составляет 12,24 га. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования составляет 0 % от общего количества таких территорий.

Благоустройство дворовой территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности в темное время суток.

Важнейшей задачей администрации сельского поселения «Нижнецасучейское» является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды сельского поселения «Нижнецасучейское» на 2018-2024 годы», которой предусматривается целенаправленная работа по следующим направлениям:

- ремонт дворовых проездов, в том числе места стоянки автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных дорог.

- максимальное сохранение существующих малых архитектурных форм (установка скамеек, урн для мусора);

- установка беседок;

- озеленение дворовых территорий;

- ремонт и восстановление дворового освещения;

- оборудование детских и спортивных площадок;

- благоустройство территорий общего пользования и мест массового отдыха населения.

 *Состояние сектора благоустройства дворовых территорий сельского поселения «*Нижнецасучейское*»*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами), ед. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения сельского поселения), % | 100 |  |  |  |  |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2018- 2024 годы*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Год реализации**  | **Адрес** | **Вид работ** | **Финансовое обеспечение, тыс. руб.** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  | 2018 год | 1) ул. Комсомольская д.№ 37,  | - Ремонт дворовых проездов- Освещение дворовых территорий- установка урн для мусора- Оборудование детской площадки- Озеленение  |  |

*Освещение*

 На данный момент в сельском поселении «Нижнецасучейское» осветительное оборудование дворовой территорий и мест массового отдыха отсутствует.

 Для достижения цели развития сельского поселения «Нижнецасучейское» и повышения качества жизни населения, пространственная среда должна отвечать потребностям жителей, быть экологически безопасной, эстетически привлекательной и комфортной.

      Светотехника в наши дни - это важный компонент функциональной организации среды обитания человека. Освещение внутриквартальных территорий - это не только комфорт и безопасность людей в темное время суток, но и инструмент, позволяющий модернизировать эстетическое восприятие городской среды.

      В темное время суток повышается вероятность противоправных действий, что необходимо учитывать при организации освещения жилых районов.

 В результате реализации Программы ожидается существенно улучшить освещенность сельского поселения, и как следствие, повысить уровень безопасности населения и улучшить условия проживания.

*Озеленение*

Необходимость поддержания устойчивого функционирования зеленых насаждений обусловлена рядом факторов:

 - участием зеленых насаждений в формировании городской среды, городского ландшафта;

     - санитарно – гигиеническая и микроклиматическая роль зеленых насаждений, которые защищают от транспортного и других шумов, выхлопных газов и пыли, регулируют температурно – влажностный, радиационный и ветровой режимы в пределах объекта и прилегающих территорий, обогащают воздух кислородом и поглощают вредные примеси;

     - рекреационная роль - зеленые насаждения (сады, парки, бульвары, скверы и т.д.) являются одними из наиболее привлекательных мест отдыха в условиях интенсификации производственной деятельности человека, ускорения темпа жизни и возникновения психологического перенапряжения с одновременным снижением физических нагрузок, иммунитета и ухудшения состояния здоровья населения.

 Реализация Программы позволит существенно улучшить экологическую обстановку.

*Установка малых архитектурных форм*

 В перечень мероприятий по благоустройству также входит установка скамеек, беседок и урн для мусора.

 В настоящее время в местах массового пребывания и отдыха населения не хватает урн, беседок и скамей.

 Установки малых архитектурных форм (скамьи, беседки и урны) позволит предотвратить захламление территорий, а также создаст общественное пространство для жителей села.

*Оборудование детских и спортивных площадок*

В последние годы на территории села проводятся работы по благоустройству, которые практически не затронули благоустройства дворовой территорий, территорий массового отдыха.

Актуальность решения сложившейся проблемы программным методом обусловлена рядом социальных факторов, связанных с организацией досуга детей дошкольного и школьного младшего и среднего возраста.

Обеспечение создания комфортных условий для здорового активного отдыха и развития детей, повышение уровня благоустроенности придомовых территорий являются одними из приоритетных направлений социально-экономического развития сельского поселения «Нижнецасучейское».

Детские игровые комплексы - это не просто набор игровых элементов, но и среда обитания ребенка, которая является решающей в формировании фундамента физического и психологического здоровья детей, способствует созданию благоприятных условий саморазвития, эстетического воспитания подрастающего поколения.

Увеличение количества детских игровых и спортивных площадок позволит детям иметь больше возможностей вне дома и школы, играть и общаться друг с другом, познавать основные правила нравственного и социального поведения.

Одним из важнейших требований к детской игровой и спортивной площадке и всем видам оборудования на ней является обеспечение максимальной безопасности.

Грамотно разработанная детская и спортивная площадка способствует правильному физическому развитию, оздоровлению и воспитанию подрастающего поколения.

Отсутствие оборудованных детских игровых и спортивных площадок отрицательно сказывается как на физическом и психологическом развитии подрастающего поколения, так и в целом на уровне благоустроенности и внешнем облике нашего города.

Пустующие придомовые территории чаще всего занимают стоянки автотранспорта и всевозможные торговые павильоны, в то время как детям дошкольного и школьного младшего и среднего возраста приходится проводить свой досуг в местах, совершенно для этого не приспособленных, а порой и небезопасных для жизни и здоровья.

В целях обеспечения условий для отдыха, оздоровления и занятости детей в сельском поселении необходимо решить задачу благоустройства детских игровых и спортивных площадок на территории села.

Таким образом, эффективное решение задачи благоустройства территорий села детскими игровыми и спортивными площадками без использования программного подхода не предоставляется возможным.

*Благоустройство территорий общего пользования и мест массового отдыха населения*

Одним из факторов, формирующих положительный имидж села, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования, как следствие, повышение качества жизни населения муниципального образования.

В настоящее время имеющиеся места массового отдыха населения, расположенные на территории сельского поселения «Нижнецасучейское», не обеспечивают растущие потребности жителей и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству.

В рамках реализации мероприятий программы запланированы работы по созданию условий для активного (обустройство детских и спортивных площадок и т.д.) и тихого отдыха жителей (установка скамеек, урн, разбитие газона и цветников).

Запланированы мероприятия по созданию современных детских игровых и спортивных площадок и установке безопасного оборудования на существующих детских и спортивных игровых площадках, что позволит занять, и обеспечить здоровый образ жизни детей младшего возраста.

В целях улучшения уличного освещения на детских и спортивных площадках и вдоль пешеходных дорожек, где ранее отсутствовало нормальное уличное освещение, будут установлены дополнительные светильники.

В 2018-2024 годах запланированы комплексные мероприятия по благоустройству 15 общественных территорий:

1) благоустройство площади им. Ленина.

2) благоустройство ул. Комсомольская.

3) благоустройство ул. Комарова.

4) благоустройство территории районного цента досуга.

5) благоустройство детской игровой площадки по ул. Школьная

6) благоустройство стадион по ул. Комсомольская.

7) благоустройство хоккейной площадки.

8) благоустройство ул. Весенняя (устройство сквера).

9) благоустройство ул. Юбилейная (территория церкви).

10) благоустройство дворовой территории здания сельской администрации, ул. Комсомольская.

11) благоустройство ул. Ленина территория около детского сада Тополек № 1.

12) благоустройство устройство автостоянки по ул. Комсомольская около здания полиции.

13) благоустройство ул. Ленина устройство площадки детской спортивной площадки в районе дома № 48.

14) благоустройство ул. Коммунальная территория около детского сада Тополек № 2.

15) благоустройство ул. Пельменева устройство автостоянки около детской школы искусств.

16) изготовление табличек с наименованием улиц и номерами домов.

Использование программно-целевого метода для решения проблемы благоустройства, развития и обустройства мест массового отдыха населения сельского поселения «Нижнецасучейское» позволит создать условия для максимально эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для достижения поставленной в рамках настоящей Программы цели.

*Адресный перечень общественных территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве в 2018-2024 годы*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Год реализации** | **Адрес** | **Вид работ** | **Финансовое обеспечение, тыс. руб.** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| 1 | 2018 год | 1) ул. Комсомольская площадь им. Ленина | 2.1) ограждение2.2) освещение2.3) устройство цветников2.4) тротуарная дорожка2.5) установка скамеек, урн |  |
| 2 | 2019 год |  |   |  |
| 3 | 2020 год | 1) ул. Ленина (детский сад «Тополек» № 1); | * 1. асфальтирование участка проезжей части от ул. Советская до ул. Пляскина;
	2. устройство тротуарных дорожек от ул. Советская до ул. Пляскина;
	3. устройство автостоянки напротив детского сада
	4. устройство пешеходного перехода
	5. освещение
 |  |
| 4 | 2021 год | 1)ул. Весенняя (от ул. Партизанская до ул. Сосновая); | 1.1) Планировка и подсыпка земельного участка 1.2) устройство водоотвода - устройство бетонного основания 1.3) ограждение штакетником из профлиста 1.4) озеленение по периметру1.5) дорожка для катания на роликах (из тротуарной плитки)1.6) зона отдыха для взрослых – устройство цветников, установка лавочек, урн, установка сказочной фигуры в виде кота Леопольда. 1.7) устройство игровой зоны (приобретение детской игровой площадки)1.8) устройство спортивной зоны (приобретение уличного спортивного инвентаря) 1.9) устройство парковки (автостоянки) с двух сторон1.10) подъезд к парку по улице Весенняя путем асфальтирования с двух сторон1.11) устройство освещения по всему скверу  |  |
| 5 | 2022 год | 1) ул. Комарова; 2) территория клуба ул. Комсомольская3) ул. Коммунальная (детский сад «Тополек» № 2) | * 1. асфальтирование проезжей части;
	2. устройство тротуаров
	3. устройство и ограждение зеленой зоны
	4. посадка саженцев
	5. установка цветников
	6. аллея Славы, установка стелы с почетными гражданами Ононского района

2.1) устройство пешеходных дорожек;2.2) ремонт крыльца2.3) ремонт детской игровой площадки 2.4) установка скамеек, урн2.5) озеленение3.1) асфальтирование участка проезжей части от ул. Пионерская до ул. Свободы;* 1. устройство тротуарных дорожек от ул. Пионерская до ул. Свободы;
	2. устройство автостоянки напротив детского сада
	3. устройство пешеходного перехода
	4. освещение
	5. установка урн

спортивной площадки; |  |

**Раздел 2. Перечень приоритетов муниципальной программы**

Основным приоритетом реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния территорий многоквартирного дома и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

**Раздел 3. Цель и задачи муниципальной программы**

Целью реализации Программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству территорий многоквартирного дома, а также мест массового пребывания населения входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

- архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт дворовых проездов, ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение детских площадок);

- реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

- освещение территорий при наличии технической возможности;

- размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект.

Основными задачами Программы являются:

 - улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов;

 - обустройство мест общего пользования и массового пребывания населения на территории сельского поселения «Нижнецасучейское».

**Раздел 4. Сроки и этапы реализации**

Срок реализации Программы – 2018-2024 годы, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы.

**Раздел 5. Перечень мероприятий программы**

 Программой предусмотрена реализация трех направлений:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустройство муниципальных территорий общего пользования;

- обустройство мест массового отдыха населения.

 Перечень основных мероприятий Программы изложен в приложении №3.

**Раздел 6. Бюджетное обеспечение муниципальной программы**

6.1. Реализацию Программы предполагается осуществить путем предоставления в установленном порядке субсидий из краевого и федерального бюджетов бюджетам муниципальных образований.

Общая потребность в ресурсах на реализацию программных мероприятий составляет - тыс. руб. из них:

- федеральный бюджет – тыс. руб.;

- краевой бюджет – тыс. руб.;

- местный бюджет – тыс. руб.;

- внебюджетные источники – тыс. руб.

 Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2018-2024 годы представлено в приложении №4.

 6.2. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- освещение дворовых территорий;

- установка урн;

- установка скамеек.

 6.3. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- оборудование детских и спортивных площадок;

- озеленение.

- оборудование автомобильных парковок

- ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при необходимости);

- снос строений и сооружений вспомогательного использования, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме;

- устройство пандуса;

- устройство контейнерной площадки.

 6.4. Форма и минимальная доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий:

% - средства бюджета Забайкальского края;

% - средства городского бюджета администрации городского поселения «Нерчинское»;

% - средства федерального бюджета;

% - средства из внебюджетных источников.

Денежные средства собственников помещений привлекаются при наличии соответствующего решения общего собрания собственников помещений, оформленного в строгом соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

*Форма и доля трудового участия.*

Доля трудового участия:

Определяется как количество человек, привлекаемых для выполнения видов работ;

Форма трудового участия:

 - выполнение заинтересованными лицами, организациями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора); покраска оборудования, озеленение территории (посадка деревьев, кустарников); охрана объекта;

- предоставление строительных материалов, техники и пр.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и её работников.

 6.5. Форма и минимальная доля финансового и трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Доля финансового участия определяется как доля софинансирования (в процентах от стоимости выполнения работ);

Денежные средства заинтересованных лиц привлекаются при наличии соответствующего решения общего собрания собственников помещений, оформленного в строгом соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

*Форма и доля трудового участия.*

Доля трудового участия:

Определяется как количество человек, привлекаемых для выполнения видов работ;

Форма трудового участия:

- выполнение заинтересованными лицами, организациями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора); покраска оборудования, озеленение территории (посадка деревьев, кустарников); охрана объекта;

- предоставление строительных материалов, техники и пр.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и её работников.

**Раздел 8. Описание рисков реализации муниципальной программы, в том числе не достижения целевых показателей, а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации**

При реализации муниципальной Программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

|  |  |
| --- | --- |
| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| Изменение действующего законодательства в сфере реализации муниципальной программы. | Проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в действующем  законодательстве, внесение изменений в муниципальную программу. |
| Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы. | Определение приоритетов для первоочередного финансирования. |
| Несоответствие фактически достигнутых показателейэффективности реализации муниципальной программы запланированным. | Проведение ежеквартального мониторинга и оценки эффективности  реализации мероприятий муниципальной программы, анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей от  запланированных, оперативная разработка и реализация мер, направленных  на повышение эффективности реализации  мероприятий муниципальной программы. |
| Средняя социальная активность населения, отсутствие массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий | Обоснование социальной направленности проекта и проведение эффективных мероприятий (информированность населения о проблемах муниципального образования, путях их решения, возможных формах его участия в решении вопросов местного самоуправления)  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Приложение № 3

 к муниципальной программе

 **«Формирование современной городской**

 **среды городского поселения «Нижнецасучейское»**

 **на 2018-2024 годы**

**ПЕРЕЧЕНЬ**

 **основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения «Нижнецасучейское» на 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| **Задача 1. Благоустройство дворовой территории по улицам: 1)** МКД - *ул. Комсомольская, д. № 37.* |
| 1.1 Ремонт дворовых проездов1.2 Освещение 1.3 Установка скамеек, урн для мусора1.4 Оборудование детских и спортивных площадок1.5 Озеленение 1.6 ремонт крыльца1.7 ограждение | Администрация сельского поселения «Нижнецасучейское» | 2018 | 2018 | - увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов;- улучшение внешнего облика села;- достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти | -улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов;- совершенствование жилищно-коммунального хозяйства села;- поддержание санитарного порядка на территории поселения;- обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками | Доля придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий  |
| **Задача 2. Благоустройство территорий общего пользования:** **1)** ***2)*** *ул. Комсомольская;* **3)** *ул. Комсомольская – благоустройство стадиона.* |
| 2.1. устройство пешеходных дорожек;2.2. освещение2.3 установка скамеек, урн2.4 устройство дорожных знаков2.5 ограждение2.6 озеленение 2.7 укладка искусственного покрытия 2.8 устройство общедоступных тренажеров2.9 устройство площадок для проведения волейбольных, баскетбольных и минифутбольных игр, установка трибун для болельщиков2.10 установка детской игровой площадки | Администрация сельского поселения «Нижнецасучейское» | 2018 | 2018 | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования;- улучшение внешнего облика поселения и мест массового пребывания населения;- достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. | - улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей села Нижний Цасучей  | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |
| **Задача 3. Благоустройство территорий общего пользования: 1)** *ул. Комарова;* **2)** *ул. территория районного дома досуга ул. Комсомольская;* **3)** *хоккейная площадка ул. Комсомольская.* |
| 3.1 Асфальтирование проезжей части3.2 устройство тротуаров3.3 устройство и ограждения зеленой зоны, посадка саженцев3.4 установка цветников3.5 устройство пешеходных дорожек3.6 ремонт крыльца3.7 ремонт детской игровой площадки3.8 установка скамеек, урн3.9 ремонт (замена) ограждения3.10 устройство игрового оборудования3.11 покрытие асфальтобетонного в хоккейной коробке  | Администрация сельского поселения «Нижнецасучейское» | 2019 | 2019 | - увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов;- улучшение внешнего облика поселения;- достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти | -улучшение технического состояния общественных территорий;- совершенствование жилищно-коммунального хозяйства поселения;- поддержание санитарного порядка на территории села;- обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования  |
| **Задача 4. Благоустройство территорий общего пользования:** **1)** *ул. Ленина (напротив детского сада «Тополек» № 1);* **2)** *ул. Коммунальная (напротив детского сада «Тополек» № 2);* **3)** *ул. Пельменева (детская школа искусств).* |
| 4.1. асфальтирование участка проезжей части:- от ул. Советская до ул. Пляскина;- от ул. Пионерская до ул. Свободы 4.2. устройство тротуарных дорожек:- от ул. Советская до ул. Пляскина;- от ул. Пионерская до ул. Свободы;4.3. Устройство автостоянки4.4 устройство пешеходного перехода 4.5 освещение4.6 установка урн. | Администрация сельского поселения «Нижнецасучейское» | 2020 | 2020 | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования;- улучшение внешнего облика поселения и мест массового пребывания населения;- достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. | - улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей сельского поселения  | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |
| **Задача 5. Благоустройство территорий общего пользования: 1)** *ул. Комсомольская (территория здания администрации сельского поселения)* **2)** *ул. Комсомольская (площадь им. Ленина);* **3)** *ул. Юбилейная (территория церкви);* **4)** *поселковое кладбище.* |
| 5.1 асфальтирование5.2 устройство автостоянки5.3 Установка скамеек, урн для мусора5.4 устройство цветников5.5 освещение5.6 тротуарная дорожка 5.7 ремонт лестницы5.8 ограждение5.9 строительство сквера, ограждение5.10 ремонт летнего водопровода 5.11 устройство контейнерной площадки | Администрация сельского поселения «Нижнецасучейское» | 2021 | 2021 | - увеличение доли отремонтированных общественных территорий;- улучшение внешнего облика поселения;- достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти | -улучшение технического состояния общественных территорий;- совершенствование жилищно-коммунального хозяйства поселения;- поддержание санитарного порядка на территории поселения;- обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования  |
| **Задача 6. Благоустройство территорий общего пользования:** **1)** *ул. Весенняя (от ул. Партизанская до ул. Сосновая);* **2)** *ул. Комсомольская (напротив здания полиции);* **3)** *ул. Ленина (пустырь напротив дома № 48); 4) ул. Школьная (детская игровая площадка).* |
| 6.1. ограждение;6.2. озеленение;6.3. устройство детской игровой площадки6.4 устройство спортивной площадки6.5 строительство автостоянки напротив полиции6.6 установка искусственного покрытия  | Администрация сельского поселения «Нижнецасучейское» | 2022 | 2022 | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования;- улучшение внешнего облика поселения и мест массового пребывания населения;- достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. | - улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей села Нижний Цасучей  | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 Приложение № 2

 к муниципальной программе

 **«Формирование современной городской**

 **среды сельского поселения «Нижнецасучейское»**

 **на 2018-2022 годы**

**С В Е Д Е Н И Я**

**о показателях (индикаторах) Государственной (муниципальной) программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий  | Ед.  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты  | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации)  | Проценты  | 1,17 |  |  |  |  |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед.  | 3 | 6 | 9 | 11 | 14 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | Проценты  | 27 | 47 | 67 | 80 | 100 |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц  | Проценты  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 8  | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц  | Проценты  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9. | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10.  | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

 Приложение № 4

 к муниципальной программе

 **«Формирование современной городской**

 **среды сельского поселения «Нижнецасучейское»**

 **на 2018-2022 годы**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы (муниципальной) на 2018-2022 годы**  |
|  |  |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник  | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)  |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| **«Формирование современной городской****среды сельского поселения «Нижнецасучейское»****на 2018 год** | всего в том числе: | Федеральный бюджет, Краевой бюджет, Бюджет с.п. «Нижнецасучейское», жители села Нижний Цасучей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Администрация сельского поселения «Нижнецасучейское» муниципального района «Ононский район» Забайкальского края.) | Бюджет с.п. «Нижнецасучейское» |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Собственники жилых помещений МКД | Собственники жилых помещений МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Приложение № 5

 к муниципальной программе

 **«Формирование современной городской**

 **среды сельского поселения «Нижнецасучейское»**

 **на 2018-2022 годы**

План реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие №1 | Создание комиссии | Администрация с. п «Нижнецасучейское» |   |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие №2 | Утвердить программу на 2018-2022 годы до 31 декабря 2017 года | Администрация с. п «Нижнецасучейское» |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |